모두의 AI 실험실 AI 서비스 개발 프로젝트

프로젝트 수행계획서

# 1. 참여자 및 팀 기본정보

## 1-1. 기본정보

| 프로젝트 ID | AI-2026-000053 | 작성일 | 2026년 10월 15일 |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트명 | 가족방패: 부모님이 받은 의심 메시지를 AI가 쉬운 말로 판별해 행동을 안내하고, 위험할 땐 가족에게 바로 알리는 사기 예방 서비스 |  |  |
| 참여 유형 | ■ 개인 참여 □ 팀 참여 | 팀명 | 개인 참여자는 ‘성명’ 기재 |
| 대표자명 |  | 대표자 이메일 | 안내 수신용 이메일 |
| 총 참여인원 | 대표자 포함 총 1명 |  |  |

## 1-2. 참여자 명부

| 구분 | 성명 | 소속 | 부서 / 학과 / 직위 등 | 휴대전화 | EMAIL | 프로젝트 담당 역할 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 대표자 |  |  |  |  |  | 기획·개발·데이터 정리·테스트 운영 전반 (1인 수행) |
| 팀원 1 |  |  |  |  |  |  |
| 팀원 2 |  |  |  |  |  |  |
| 팀원 3 |  |  |  |  |  |  |

※ 대표자를 포함한 전원 작성. 개인은 대표자 행만 작성하며, 소속이 없으면 ‘개인’으로 기재합니다.

※ 참여자 정보는 참여 확정·운영 안내·멘토 매칭에 이용하며, 개인정보 수집·이용 동의는 동의·확약서로 별도 요청할 예정입니다.

# 2. 프로젝트 내용 및 목표

## 2-1. 프로젝트 개요

| 프로젝트 한 줄 소개 | 문자·메신저로 의심스러운 메시지를 받은 부모님이 그 순간 무엇을 해야 할지 모르는 문제를 AI로 돕습니다. 메시지를 붙여 넣으면 위험 신호를 쉬운 말로 짚어 주고 지금 할 행동을 안내하며, 위험이 크면 미리 연결한 가족에게 바로 알립니다. |
| --- | --- |
| 서비스 주요 내용 | ① 메시지 확인 부모님이 받은 문자·메신저 내용을 붙여 넣으면 기관·택배·가족 사칭, 링크·앱 설치 요구, 송금·개인정보 요구, 재촉 같은 위험 신호를 찾아 보여 줍니다. ② 위험 단계와 쉬운 설명 ‘위험 / 주의 / 확인 필요’ 3단계와 그렇게 본 이유를 큰 글씨, 짧은 문장으로 보여 줍니다. ‘안전’ 판정은 내지 않고, 신호가 없어도 공식 경로로 확인하도록 안내합니다. ③ 지금 할 행동 안내 링크 누르지 않기, 답장·송금 멈추기, 공식 번호로 직접 확인하기 등을 버튼 하나로 따라 할 수 있게 안내합니다. 연락처와 절차는 공식 안내를 정리한 근거 카드에서만 가져옵니다. ④ 가족 알림 ‘위험’ 단계이면 부모님이 미리 동의해 연결한 가족에게 위험 단계와 요약을 바로 알립니다. 메시지 원문은 보내지 않습니다. ⑤ 결과의 한계 표시 판별은 참고용이며 정상 메시지를 위험으로 보거나 위험을 놓칠 수 있다는 점을 화면에 함께 표시합니다. |
| AI 활용방식 | AI 역할 한국어 텍스트 생성 모델 1종(API, 별도 학습 없음)이 메시지에서 위험 신호를 뽑고 쉬운 설명 문장을 만듭니다. 출력은 신호 목록·근거 카드 ID·설명으로 나눈 정형 JSON으로 받습니다. 판정은 규칙 위험 단계 결정과 가족 알림 여부는 미리 정한 규칙(코드)이 처리합니다. 프로그램이 출력 형식과 근거 ID를 검사하고, 오류·시간 초과 시 검토된 고정 안내로 전환합니다. 데이터 KISA 보호나라·금융당국의 공개 예방 안내 중 이용조건을 확인한 내용을 근거 카드로 정리하고, 위험·정상 메시지를 섞은 합성 평가셋을 직접 만들어 놓침과 오경보를 측정합니다. 개인정보 전화번호·계좌번호 등은 모델 전송 전에 가리고, 메시지 원문은 저장하지 않습니다. 사용 모델, 캡처 이미지 인식, 알림 채널(문자·메신저 연동)은 검토 중입니다. |

# 2. 프로젝트 내용 및 목표

## 2-2. 현재 프로젝트 현황

계획서 작성일 기준으로 작성해 주세요. 아래 내용은 멘토링 사전자료로 활용됩니다.

| 현재 개발단계 | ■ 아이디어 구체화 □ 기획 완료 □ 프로토타입 개발 □ 기능 구현 □ 테스트 □ 배포/실증 □ 기타: __________ 현재 상태에 가장 가까운 단계 1개 선택 |
| --- | --- |
| 프로토타입 보유 여부 | ■ 없음 □ 있음 핵심 기능을 실제 실행할 수 있으면 ‘있음’, 아이디어나 화면설계만 있으면 ‘없음’ |
| 주요 구현내용 | 구현 전. 서비스 흐름(메시지 입력 → 위험 신호 추출 → 규칙 기반 위험 단계 → 행동 안내 → 가족 알림)과 처리 구조(근거 → 규칙 → 생성 → 검증 → 대체)를 설계한 단계입니다. |
| 현재까지 완료된 사항 | - 가족(장인어른)의 전화 피싱 피해 경험에서 문제 정의 - 예선 신청서 작성·제출: 피싱 대응을 반복 연습하는 ‘멈춤연습’ 기획 (접수번호 AI-2026-000053) - 연습형 서비스에서 실제 메시지를 받은 순간 돕는 ‘판별·행동 안내·가족 알림’ 서비스로 방향 구체화 - 공공 예방 안내 자료 후보(KISA 보호나라, 금융위원회) 목록화, AI 역할·개인정보 처리 원칙 정리 |
| 현재 진행 중 사항 | - 위험 신호 목록과 위험 단계 규칙 초안 정리 (초기 단계) - 부모님 화면·가족 화면 흐름 설계 (초기 단계) - 근거 카드로 쓸 공공 안내의 이용조건 확인 (착수 전) |
| 주요 애로사항 | - 오판 위험 정상 메시지를 위험으로 보거나 위험을 놓칠 수 있어, 이를 잴 평가 데이터와 기준이 필요합니다. - 데이터 실제 피해 메시지는 개인정보가 섞여 있어 수집이 어렵고, 합성·공개 사례만으로 충분한지 판단이 어렵습니다. - 가족 알림 연동 문자·메신저 알림의 비용과 연동 방법, 부모님 동의 절차를 정해야 합니다. - 검증 경로와 시간 1인·주당 약 10시간으로 진행하며, 어르신 대상 테스트 참여자와 동의 절차가 아직 없습니다. |
| 현재 결과물 및 참고자료 | 가족방패 결과물: 없음 관련 제작 경험(별도 프로젝트): 약봉투 큰 글씨 복약표 https://github.com/lythean1004/medicine-schedule-largeprint |

※ 링크의 열람 가능 여부를 확인하고, 비밀번호와 API 인증키 등은 포함하지 마세요.

## 2-3. 최종 목표 및 결과물

| 목표 구현단계 | ■ 프로토타입 단계 □ 배포 단계 □ 사업화 단계 목표 1개 선택. 프로토타입: 핵심 기능 시연 / 배포: 외부 사용자 이용 사업화: 실제 수요, 활용 가능성 또는 수익모델 검증 |
| --- | --- |
| 최종 목표 | 메시지 입력 → 위험 신호·위험 단계 → 쉬운 행동 안내 → (위험 시) 가족 알림까지 한 흐름으로 시연되는 웹 프로토타입을 완성합니다. 위험·정상 메시지를 섞은 평가셋 100건으로 위험 메시지 놓침률과 정상 메시지 오경보율을 측정해 공개하고, 성인 지인 5~10명에게 사용성을 확인합니다. 수치 목표는 첫 측정 후 정하며, 실제 피해 감소 효과는 주장하지 않습니다. |
| 최종 결과물 형태 | ■ 웹서비스 □ 모바일 앱 □ 기타: ____________________ |

# 3. 멘토링 및 지원 요청사항

아래 선택지에서 가장 필요한 분야를 1순위와 2순위로 작성해 주세요.

| 희망 분야 1순위 | AI 기술 및 데이터 |
| --- | --- |
| 희망 분야 2순위 | 검증 및 도입 |
| 희망 진행방식 | □ 온라인 □ 오프라인 ■ 모두 가능 |
| 참여 가능한 요일 및 시간대 | 평일 19시 이후, 주말 오전 |

※ 희망 분야와 일정은 배정 참고자료이며, 실제 멘토 배정과 일정은 별도 안내합니다.